

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 YILI FAALİYET RAPORU

**İÇİNDEKİLER:**

**I- GENEL BİLGİLER**

1. MİSYON VE VİZYON
2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
4. Örgüt Yapısı
5. Fiziksel Yapı
   1. Taşınmazların Dağılımı
   2. Kapalı Alanların Dağılımı
   3. Eğitim Alanları ve Derslikler
   4. Sosyal Alanlar
      1. Kantinler ve Kafeteryalar
      2. Yemekhaneler
      3. Misafirhane
      4. Öğrenci Yurtları
      5. Lojmanlar
      6. Spor Tesisleri
      7. Toplantı-Konferans Salonları
   5. Hizmet Alanları
      1. Akademik Personel Hizmet Alanları
      2. İdari Personel Hizmet Alanları
   6. Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları
6. Yatırım Projeleri

**II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER**

1. BİTEN İNŞAATLAR
2. İHALELER
3. ÖDENEK DURUMU
4. 2020 HEDEFLER

**I- GENEL BİLGİLER**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapı İşleri Uygulama Yönetmeliği, Tebliğler vb.) Üniversitemizin gelişim planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan fiziki mekânların inşa edilmesi öncelikli ve ana prensibimiz olmakla birlikte, bunun yanında mevcut yapıların küçük nitelikli bakım onarım çalışmaları ile yapımı tamamlanan işlerin muayene ve kabul işleri genel hatları ile 2019 yılı içerisinde faaliyet gösterdiğimiz alanlar olarak karşımıza çıkmıştır.

Başkanlığımız 2019 yılında 2 adet yapım işi ihalesi yaparak sonuçlandırmıştır. Tüm bu ihalelerin toplam sözleşme fiyatı 868.206,00 TL (kdv hariç) tutarında olmuştur.

2019 mali yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından faaliyet gösterilen alanlar ve yapılan işler genel hatları ile yukarıda ifade edilmiş olup; atfedilen hususlardan hareketle 2019 yılı için Merkezi Bütçe tarafından Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ayrılmış olan 28.792.930,00 TL tutarındaki ödeneğin 26.189.529,92 TL tutarı (yapım işi, hizmet alımı, mal alım işi, personel giderleri ve küçük nitelikli bakım-onarım çalışmaları..) harcanılmış ve 2019 mali yılı içerisinde Başkanlığımıza ayrılan bütçenin 91,00 ine tekabül edecek oranda gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 Yılında Üniversitemiz sınırları içerisinde yer alan kampüs alanları ve ilçelerde bulunan hizmet binalarının ihtiyacı olan muhtelif bakım-onarım çalışmaları kapsamında bürüt 1.325.481,20 TL harcama yapılmıştır.

**A- MİSYON VE VİZYON**

**Misyonumuz;**

Ülkemizin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak dünyadaki yapım alanındaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizdeki üretkenliğini ve hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmet vermeyi görev edinmektedir.

**Vizyonumuz;**

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için var gücümüzle çalışmaktır.

**B- GÖREV VE SORUMLULUKLAR**


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri:

* Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
* İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
* İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
* Kampüsün ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
* Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,
* Kampüs ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,
* Üniversitemizin katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampüs anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

**C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER**

1. **ORGANİZASYON YAPISI**

****

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü vekili, 7 Mühendis, 1 Mimar, 9 Tekniker, 5 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Kaloriferci olmak üzere 26 personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler kurma çalışmalarını yapmaktır.

1. **FİZİKSEL YAPI**
   1. **Açık Alanların Dağılımı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bayburt Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı** | | | | | |
| **Yerleşke Adı** | **Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)** | | | **Toplam**  **(m2)** | **Açıklama** |
| **Üniversite** | **Maliye**  **Hazinesi** | **Diğer** |
| **Dede Korkut Külliyesi** | 16.592,28 |  | 12.658,86 | **29.251,14** | **m2** |
| **Bâbertî Külliyesi** | 577.724,24 | 453.239,09 | - | **1.030.963,33** | **m2** |
| **Askeri Alan** | - | 1.103.058,36 | - | **1.103.058,36** | **m2** |
| **Beydağı** | - | 230.059,48 | - | **230.059,48** | **m2** |
| **Demirözü Külliyesi** | - | 20.196,63 | 40.200,00 | **60.396,63** | **m2** |
| **Esentepe Külliyesi** | **-** | 9.940,91 | **-** | **9.940,91** | **m2** |
| **Valilik Karşısı** | 6.738,47 | **-** | **-** | **6.738,47** | **m2** |
| **Aydıntepe Külliyesi** | - | 118.505,75 | **X** | **118.505,75** | **m2** |
| **TOPLAM** |  |  |  | **2.588.914,02** | **m2** |

* 1. **Kapalı Alanların Dağılımı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAPALI ALANLAR** | | |
| **Kampüs Alanı** |  | **Toplam (m2)** |
| **Dede Korkut Külliyesi** | Rektörlük Binası | 1.650 m2 |
| İİBF | 6.026 m2 |
| Mühendislik Fakültesi | 8.983 m2 |
| İdari Bina | 1.962 m2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi + İlahiyat Fakültesi | 11.573 m2 |
| Personel Yemekhanesi | 662,15 m2 |
| Öğrenci Yemekhanesi | 570 m2 |
| Gençlik Evi | 290 m2 |
| **Esentepe Külliyesi** | Eski Lojmanlar | 3.670 m2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bâbertî Külliyesi** | Eğitim Fakültesi | 22.000 m2 |
| Bayburt MYO | 2.512 m2 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 1.898,80 m2 |
| Kapalı Otopark | 1.800 m2 |
| Konukevi | 3.940,52 m2 |
| Konferans Salonu | 1.269 m2 |
| A Blok Lojmanlar | 11.700 m2 |
| B Blok Lojmanlar | 12.320 m2 |
| Kapalı Spor Salonu | 11.558,80 m2 |
| İlahiyat Fakültesi | 22.000 m2 |
| Yaşam Merkezi | 17.462,14 m2 |
| Kütüphane | 11.354,23 m2 |
| Soyunma odaları ve Kafeterya | 804 m2 |
| **Demirözü Külliyesi** | M.Y.O. Hizmet Binası | 2.180 m2 |
| Yurt Binaları | 3.058 m2 |
| Yemekhane | 1.090 m2 |
| Okul Binası Yeni | 5.706,34 m2 |
| **Aydıntepe Külliyesi** | Aydıntepe MYO | 5.765 m2 |
| Yurt Binaları | 3.058 m2 |
| Lojmanlar | 1.320 m2 |
| Kapalı Spor Salonu | 1.356 m2 |
| Yemekhane | 1.090 m2 |
| **TOPLAM** | | **182.458,64 m2** |

* 1. **Eğitim Alanları ve Derslikler**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sağlık Bilimleri Fakültesi + İlahiyat Fakültesi** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 11 | 1 | 6 |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 8 |  |  | 1 |  |
| 76-100 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| **Toplam** | **-** | **22** | **1** | **6** | **1** | **1** |

**Dede Korkut Külliyesi**

**Dede Korkut Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mühendislik Fakültesi** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 6 | 1 | 10 |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 5 | 1 |  | 1 |  |
| 76-100 Kişilik |  | 2 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 1 |  |  |  |  |  |
| **Toplam** | **1** | **13** | **2** | **10** | **1** | **1** |

**Dede Korkut Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  |  |  |  |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 1 |  |  |  |  |
| 76-100 Kişilik |  | 1 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 1 | 8 | 1 |  |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| **Toplam** | **1** | **10** | **1** | **-** | **1** | **1** |

**Bâbertî Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Fakültesi** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 18 | 2 |  |  | 2 |
| 51-75 Kişilik |  | 16 | 1 |  |  |  |
| 76-100 Kişilik |  | 2 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  |  |  |
| 251-Üzeri Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| **Toplam** | **4** | **38** | **3** | **-** | **1** | **2** |

**Bâbertî Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlahiyat Fakültesi** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar lab.** | **Diğer lab.** | **Konferans salonu** | **Toplantı salonu** |
| **0-50 Kişilik** |  | 2 |  |  |  |  |
| **75-100 Kişilik** |  | 22 |  |  |  |  |
| **251-Üzeri Kişilik** |  |  |  |  | 1 |  |
| **Toplam** | **-** | **24** |  | **-** | **1** | **-** |

**Bâbertî Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meslek Yüksek Okulu** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 5 | 3 |  |  |  |
| 51-75 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| **Toplam** | **-** | **8** | **3** | **-** | **-** | **-** |

**Aydıntepe Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meslek Yüksek Okulu** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 9 | 1 | 2 |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| **Toplam** | **-** | **9** | **1** | **2** | **1** | **-** |

**Demirözü Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meslek Yüksek Okulu** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  | 4 | 1 | 1 |  |  |
| **Toplam** | **-** | **4** | **1** | **1** | **-** | **-** |

**Esentepe Külliyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adalet Meslek Yüksek Okulu** | | | | | | |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **KonferansSalonu** | **Toplantı Salonu** |
| 0-50 Kişilik |  |  | 1 |  |  |  |
| 51-75 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| **Toplam** | **-** | **3** | **1** | **-** | **1** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Alanı** | **Amfi** | **Sınıf** | **Bilgisayar Lab.** | **Diğer Lab.** | **ToplantıSalonu** | **Konferans Salonu** |
| **0-50 Kişilik** | **-** | **65** | **10** | **19** | **5** | **-** |
| **51-75 Kişilik** | **-** | **36** | **2** | **-** | **-** | **2** |
| **76-100 Kişilik** | **-** | **30** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **101-150 Kişilik** | **6** | **10** | **1** | **-** | **-** | **1** |
| **151-250 Kişilik** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** |
| **251-Üzeri Kişilik** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** |
| **Toplam** | **6** | **141** | **13** | **19** | **5** | **8** |

**EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER GENEL MEVCUT**

* 1. **Sosyal Alanlar**
     1. **Kantinler ve Kafeteryalar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bölümler** | **Sayısı/Adet** | **Kapalı Alanı/ m2** |
| Kantin | 6 | 2090 m2 |
| **Toplam** | **6** | **2090** m2 |

* + 1. **Yemekhaneler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bölümler** | **Sayısı/ Adet** | **Kapalı Alanı/ m2** | **Kapasitesi/Kişi** |
| Dede Korkut Külliyesi Personel Yemekhanesi | 1 | 662,15 m2 | 137 |
| Dede Korkut Külliyesi Öğrenci Yemekhanesi | 1 | 570 m2 | 270 |
| Bâbertî Külliyesi Yemekhane(Eğitim) | 1 | 500 m2 | 264 |
| Aydıntepe Külliyesi Yemekhane | 1 | 1.090 m2 | - |
| Demirözü Külliyesi Yemekhane(Yeni) | 1 | 1.090 m2 | - |
| **Toplam** | **5** | **3.912,15 m2** | **671** |

* + 1. **Misafirhane**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölümler** | **Sayısı/Adet** | **Kapalı Alan/ m2** | **Kapasitesi/Kişi(oda)** | | |
| **Kız** | **Erkek** | **Toplam (oda)** |
| Konuk Evi | 1 | 3.940,52 m2 | - | - | **44** |
| **Toplam** | **1** | 3.940,52 **m2** | **-** | **-** | **44** |

* + 1. **Öğrenci Yurtları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sayısı/Adet** | **Kapalı Alan/**  **m2** | **Kapasitesi/Kişi** | | |
| **Dolu** | **Boş** | **Toplam** |
| **Demirözü Külliyesi** | 2 | 3.090 m2 |  |  | 120 |
| **Aydıntepe Külliyesi** | 2 | 3.090 m2 |  |  | 120 |
| **Toplam** | **4** | **6.180 m2** |  |  | **240** |

* + 1. **Lojmanlar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lojman Sayısı** | **Kapasitesi** | **Sayısı/Adet** | | **Kapalı alanı/ m2** |
| **Dolu** | **Boş** |
| **Esentepe Lojmanları** | **30** |  |  | 2.700 m2 |
| **1.Etap Lojmanları** | **80** |  |  | 11.800 m2 |
| **2.Etap Lojmanları** | **60** |  |  | 12.312 m2 |
| **Aydıntepe Lojmanları** | **12** |  |  | 1.020 m2 |
| **Toplam** | **182** |  |  | **27.832 m2** |

* + 1. **Spor Tesisleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bölümler** | **Sayısı/Adet** | **Alanı/m2** |
| Kapalı Halı Saha(Bâbertî Külliyesi) | 1 | 1.508 m2 |
| Basketbol Sahası(Bâbertî Külliyesi) | 1 | 758 m2 |
| Tenis Kortları(Bâbertî Külliyesi) | 2 | 1.516 m2 |
| Açık Spor Tesisleri(Dede Korkut Külliyesi) | 1 | 600 m2 |
| Spor Salonu (Aydıntepe Külliyesi) | 1 | 1.356 m2 |
| Kapalı Spor Salonu (Bâbertî Külliyesi) | 1 | 11.558 m2 |
| **Toplam** | **6** | **17.296 m2** |

* + 1. **Toplantı-Konferans Salonları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapasitesi** | **Toplantı**  **Salonu** | **Konferans**  **Salonu** | **Toplam** |
| 0-50 Kişilik | 5 | - | **5** |
| 51-75 Kişilik |  | 2 | **2** |
| 76-100 Kişilik |  | - |  |
| 101-150 Kişilik |  | 1 | **1** |
| 151-250 Kişilik |  | 3 | **3** |
| 250 ve üzeri |  | 2 | **2** |
| **TOPLAM** | **5** | **8** | **10** |

* 1. **Hizmet Alanları**
     1. **Akademik Personel Hizmet Alanları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sayısı/Adet** | **Alanı/ m2** | **Kullanan Sayısı (Kişi)** |
| Çalışma Odası | 243 | - | - |
| **Toplam** | **243** | **-** | - |

* + 1. **İdari Personel Hizmet Alanları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sayısı/Adet** | **Alanı/ m2** | **Kullanan Sayısı (Kişi)** |
| Servis | - | - | - |
| Çalışma Odası | 86 | - | - |
| **Toplam** | **86** | **-** | - |

* 1. **Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sayısı**  **(Adet)** | **Alanı**  **(m2)** |
| Ambar | **9** | **384** |
| Arşiv | **11** | **324** |
| Atölye | **-** | **-** |

* 1. **Yerleşkeler Dışındaki Alanlar/Birimler**

Üniversitemize ait 2 adet kampüs yerleşkesi bulunmakta olup bunların dışında Esentepe lojmanları, Demirözü’nde Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan bina, Aydıntepe ilçesinde bulunan içerisinde yurt, lojman (12 adet), spor salonu, yemekhane olan BMYO Aydıntepe Hizmet Binası bulunmaktadı

1. **YATIRIM PROJELERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE ADI** | **Başlama Tarihi** | **BitişTarihi** | **Fiziki Gerçekleşme** | **AÇIKLAMA** |
| Isı Merkezi Yapım İşi | 2016 | - | Mahkemesi devam ediyor | Betonarme kaba inşaatı bitmiş olup; kazan sistemleri, galeri içi borulama, elektrik ve motor sistemleri Yapım İşi Mahkeme tarafından durdurulmuştur. |
| İlahiyat Fakültesi Yapım İşi | 2015 | - | Devam Ediyor | İş tamamlanarak Geçici kabul İşlemlerine başlanmıştır. |
| Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Yapım İşi | 2015 | - | Tamamlandı | İş tamamlanarak Geçici kabulü yapılmıştır. |
| Alt Yapı ve Galeri Hattı Yapım İşi | 2015 | - | Tamamlandı | İşin %85 i tamamlanarak geri kalan kısmı tasfiye edilmiştir. |
| 1 Etap Çevre Duvarı Yapım İşi | 2017 | - | Tamamlandı | İş tamamlanarak Geçici kabulü yapılmıştır. |
| Demirözü MYO Kazan Dairesi Yapım İşi | 2018 | - | Tamamlandı | İş tamamlanarak Geçici kabulü yapılmıştır. |
| 1 Etap Peyzaj Yapım İşi | 2018 | 2018 | Tamamlandı | İş tamamlanarak Geçici kabulü yapılmıştır. |
| 2 Etap Peyzaj Yapım İşi | 2019 | 2019 | Tamamlandı | İş tamamlanarak Geçici kabulü yapılmıştır. |

**II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER**

1. **BİTEN İNŞAATLAR**

- B.Ü Yeni Kampüs Alanı 2 Çevre düzenleme ve peysaj Yapım işi.

- B.Ü Öğrenci Yemekhanesi ve Yaşam Merkezi Yapım İşi

- B.Ü İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşi

- B.Ü Demirözü Kazan Dairesi yapım işi

- B.Ü Tel çit ve güvenlik kamerası Yapım İşi

1. **İHALELER**

- B.Ü Beberti Külliyesi 2 Etap peysaj ve çevre düzenleme

- B Ü İlahiyat Fakültesi yapım işi

- B. Ü Demirözü MYO kazan dairesi yapım işi.

1. **BÜTÇE GİDERLERİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019  BÜTÇE  BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2019  GERÇEKLEŞME TOPLAMI | GERÇEK. ORANI |
| TL | TL | % |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 2.682.000,00 | 1.958.547,97 | 73,03 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA GİDERLERİ | 468.000,00 | 258.579,77 | 55,25 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 646.000,00 | 815.990,30 | 89,55 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 17.200,000,00 | 23.147.587,84 | 134,58 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 20.996.000,00 | 26.189.529,92 | 124,73 |

## 2020 HEDEFLERİ

* **2020 HEDEFLERİMİZ**
* Yeni hizmet binalarının proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
* Bâbertî külliyesi 3 Etap peyzaj ihalesini gerçekleştirip, işin bitirilmesi planlanmaktadır.
* Rektörlük ve bağlı birimlerin bakım onarım çalışmalarına yardımcı olmak.
* Baberti Külliyesinde bulunan ısı merkezinin ikmal inşaatının tamamlanmasını sağlamak.
* Baberti Külliyesi Kampüsü çalışmalarını tamamlayarak yeni Silüet kazandırmak.
* Baberti Külliyesi Ana giriş kapısı ve nizamiye yapımı.
* Baberti külliyesi güvenlik tedbirleri kapsamında Külliyeyi korunaklı hale getirmek.
* Baberti Külliyesi Çevre sulama için Kampüse su getirmek.
* Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Sundurma Yapım İşini tamamlamak.
* Baberti Külliyesi arıtma tesisinin tadilatının yapılarak aktif kullanımını sağlamak.